招 标 文 件

项目名称：洪山区世界一流电网电缆通道土建工程检测服务（第一标段）劳务服务招标

湖北神龙工程测试技术有限公司洪山分公司

二○二三年四月

目录

第一章  公开招标须知前附表	1

第二章  采购要求	2

一、技术规范	3

二、采购内容及技术要求	3

三、交货要求	3

四、售后服务	3

五、付款方式	3

第三章  报价文件格式	4

一、投标函	5

二、报价一览表	6

三、法定代表人/经营者身份证明	7

四、法定代表人/经营者授权书格式	8

五、服务承诺及措施	9

六、供应商信誉声明	10

第四章  评标办法	11

一、询价小组	12

二、询价评议原则及询价评议办法	12

三、评审程序	12

四、确定签约供货商	12

# 第一章  公开招标须知前附表

招标须知前附表

| 项 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 洪山区世界一流电网电缆通道土建工程检测服务（第一标段）劳务服务招标 |
|  | 范围 | 采购 |
|  | 交货期 | 500日历天（最终以甲方要求为准） |
|  | 项目地点 | 甲方指定地点 |
|  | 质保期 | 验收合格后12个月 |
|  | 询价采购有效期 | 30日历天（从报价文件提交截止之日算起） |
|  | 询价采购保证金 | 询价采购保证金金额：无 |
|  | 报价文件份数 | 正本1份 |
|  | 报价文件提交地点 及截止时间 | 收件人：湖北神龙工程测试技术有限公司洪山分公司 地 点：武汉市洪山区友谊大道与纺机路交汇处万盈国际A座塔楼7-14层1171号 时 间: 2023年04月18日上午9：30 |
|  | 报价日期及地点 | 报价时间: 2023年04月18日上午9：30 地点: 武汉市洪山区友谊大道与纺机路交汇处万盈国际A座塔楼7-14层1171号、湖北神龙工程测试技术有限公司洪山分公司会议室 |
|  | 询价采购评审办法 | 见第四章 |
|  | 履约担保金额 | 无 |

# 第二章  招标要求

招标要求

一、技术规范

严格按国家相应的有关国家标准、规范、规程、规定执行。如有新发布的最新技术及验收规范标准，则按新规范标准执行。

- 采购内容及技术要求

| 服务项目 | 计量单位 | 数量 | 观测次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桩顶水平位移监测劳务配合 | 点 | 540 | 30 |
| 深层水平位移监测劳务配合 | 点 | 66 | 30 |
| 水位观测监测劳务配合 | 点 | 12 | 30 |
| 周边地表沉降监测劳务配合 | 点 | 720 | 30 |
| 周边建筑物沉降监测劳务配合 | 点 | 620 | 30 |
| 支撑应力监测劳务配合 | 点 | 24 | 30 |
| 桥墩沉降监测劳务配合 | 点 | 36 | 30 |

三、交货要求

交货期： 500  日历天

项目地点：甲方指定地点

四、售后服务

1、质保期：验收合格后12个月

2、卖方收到买方通知后1天内，突发事件2小时内到达现场处理。

五、付款方式

1、结算货币

买方以人民币支付卖方价款。

2、付款方式

按已完成工作量等比例支付进度款；项目竣工、验收后支付尾款。

3、如果付款方式有偏离，请在报价文件中注明。

# 第三章  报价文件格式

### 一、投标函

湖北神龙工程测试技术有限公司：

(一)根据己收到的（项目名称）的招标文件，遵照规定，我单位经研究询价文件和有关资料后，做出报价如下：我单位愿意以人民币大写元(小写元)的报价承担询价文件规定的全部采购内容并按合同约定承担相关义务。

(二)我单位将严格遵守职业守则，按国家相关法规、规范保证质量。

(三)贵单位的询价文件、成交通知书和本投标文件将构成约束我们的合约。

(四)我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容真实，准确和完整。我方对此承担法律责任和一切后果。

（五）我单位同意在询价文件规定的询价采购有效期内遵守本磋商响应书中的全部内容。

（六）如我单位成交，我单位同意按招标文件的要求提交履约担保。

（七）我单位理解，贵单位不负担我单位的任何磋商费用。

（八）“报价一览表”作为本招标文件的附件。

供应商：                                  （盖单位公章）

法定代表人/经营者或其委托代理人：       （签字或盖章）

日期：           年          月          日

### 二、报价一览表

| 服务项目 | 计量 单位 | 数量 | 次数 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩顶水平位移监测劳务配合 | 点 | 540 | 30 |  |  |  |
| 深层水平位移监测劳务配合 | 点 | 66 | 30 |  |  |  |
| 水位观测监测劳务配合 | 点 | 12 | 30 |  |  |  |
| 周边地表沉降监测劳务配合 | 点 | 720 | 30 |  |  |  |
| 周边建筑物沉降监测劳务配合 | 点 | 620 | 30 |  |  |  |
| 支撑应力监测劳务配合 | 点 | 24 | 30 |  |  |  |
| 桥墩沉降监测劳务配合 | 点 | 36 | 30 |  |  |  |
| 总价 | / | / |  |  |  |  |

供应商：                                  （盖单位公章）

法定代表人/经营者或其委托代理人：       （签字或盖章）

日期：           年          月          日

### 三、法定代表人/经营者身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月            日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：       职务：

系          （供应商单位名称）          的法定代表人/经营者。

特此证明。

供应商：                     （盖章）

日  期：      年     月      日

### 四、法定代表人/经营者授权委托书

本授权委托书声明：我      ，系     （供应商名称）     的法定代表人/经营者，现授权委托  （授权代理人姓名）  为我公司（个体工商户）委托代理人，以本公司（个体工商户）的名义参加  （项目名称）  的投标活动，委托代理人在开标、评标、合同谈判、签约及办理相关公证等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

该授权代理人无转委托权。

特此授权。

供应商（公章）：

法定代表人/经营者          （签字或印章）：

代理人姓名：            性别：       年龄：

职务：

授权委托日期：       年        月        日

（附授权代理人有效身份证件复印件）

### 五、服务承诺及措施

内容包括但不限于以下方面：

1、交货期： 500 日历天

2、质保期：验收合格后12个月

3、售后服务：卖方收到买方通知后1天内，突发事件2小时内到达现场处理。

4、付款方式：按已完成工作量等比例支付进度款；项目竣工、验收后支付尾款。

5、其他相关服务

供应商：                                  （盖单位公章）

法定代表人/经营者或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：           年          月          日

#### 六、供应商信誉声明

（采购人名称）：

我方在此声明，在本项目投标文件递交截止时间前三年，我方处于正常的经营状态，在经营活动中没有下述重大违法记录。

（1）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业；

（2）被暂停或取消参加政府采购资格；

（3）财产被接管或冻结或处于破产状态；

（4）吊销许可证或者执照；

（5）受到较大数额罚款等行政处罚。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供应商：                                  （盖单位公章）

法定代表人/经营者或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：           年          月          日

# 第四章  评标办法

评 标 办 法

一、评标小组

由监测室组织成立招标小组。招标小组主要成员如下：

监测室:江雪峰  黄攀

公司办公室：李彬         市场经营部：田静

资产财务部：周伟光       纪检员：刘建行

二、评标评议原则及询价评议办法

1、询价工作必须遵循竞争性、公平性及经济效益的原则。

2、各供货商递交的报价文件是确定签约供货商的主要依据。

三、评审程序

分包单位选用方面：通过公开招标方式选用具备相应资质、能力、既往施工业绩优良、信誉可靠、综合实力达标的劳务分包方，凡是参与本公司竞标的主体必须是具有相关资质，该项目实施过程中需要劳务人员设备进行样品处理及检测配合等专业性劳务作业，贵单位需综合考虑报价，此价格包含为保证施工顺利完成所产生的生产成本、质量返工、人员保险、安全罚款及税金等一切费用。对此次分包队伍的选用主要要求如下：

①、首先必须是进入我公司《合格供应商名录》。

②、多年从事相应专业劳务工作，并且在施工能力及管理能力上比较优秀的劳务分包企业。

③、优先考虑与我公司长期合作且无不记录的劳务分包企业。

④、劳务分包企业的报价应结合市场实际进行报价。

⑤、按总包合同有关质量的约定、国家现行的标准和规范，本工作必须达到质量评定合格等级。

四、确定签约供货商

根据符合采购需求、由甲方综合分析服务质量和性价比最优的原则确定签约供应商。